АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГИМОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

МАЙНСКОГО  РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.03.2022 г.                                                                                         №12

п. Гимово

О противопаводковых    мероприятиях  на территории муниципального образования «Гимовское сельское поселение» в весенний период 2022 года

В целях предотвращения возникновения  чрезвычайных ситуаций   в период весеннего паводка  2022 года, в соответствии с ФЗ  от 06.10.2003 г №131 ФЗ «Об общих принципах  организации местного самоуправления в РФ» ФЗ от 21.12.1994 г. №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций  природного и техногенного характера на основании  Устава поселения   п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить план   противопаводковых  мероприятий  на весенний период 2022 года согласно приложению №1к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования  в газете «Гимовский вестник»

3. Контроль  за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о.Главы администрации МО

«Гимовское сельское поселение»                            С.Г. Комкина

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к постановлению администрации муниципального образования «Гимовское сельское поселение» от 01.03.2022 № 12 |
| --- | --- |
|  | ПЛАН |

противопаводковых мероприятий на весенний период 2022 года по администрации МО «Гимовское сельское поселение» Майнского района.

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Произвести очистку подьездных путей к ГТС и водосбросу на реке Карамзинка. | 20 .03.2022 | Безруков В.Г. тракторист админист рации |
| 2. | Организовать проверку готовности к пропуску весеннего половодья гидротехнического сооружения, на- личие запасов материальных ресур- сов и технических средств для пре- дупреждения и ликвидации возмож- ных аварийных ситуаций . | 20.03.2022 | Абросимов А.А.-специа- лист ЖКХ админист- рации поселения, Быкова И.В.- администратор поселения |
| 3. | Привести в готовность привлекаемую к выполнению работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций технику. | 25.03.2022 | Абросимов А.А.-специа- лист ЖКХ админист- рации поселения, Безруков В.Г.- тракторист |
| 4. | Произвести замеры толщины льда. | 23.03.2022 | Безруков В.Г. тракторист админист рации, Кузнецов А.А. -слесарь водозабора |
| 5 | Вести постоянный мониторинг обстановки на ГТС и развитие обста- новки в паводковый период (замер уровня подьема воды). | 24.03.2022 | Абросимов А.А.-специа- лист ЖКХ админист- рации поселения, |
| 6. | Организовать круглосуточное дежур- ство ответственных лиц на время паводка. | Период прохожде- ния ледохода | Комкина С.Г.- И.о.Главы администра- ции МО «Гимовское сельское поселе- ние». |
| 7. | В случае возникновения ЧС информи- ровать население о сложившейся обстановке через сотовую связь и другие средства оповещения. | до конца паводка | Комкина С.Г. И.о.Главы администра- ции поселения, Лаврива С.С.-бухгал- тер МУП ЖКХ «Ги- мовское», Быкова И.В.- администратор. |
| 8. | Принять все необходимые меры для обеспечения безаварийного прохож- дения льда в зоне ответственности в период ледохода. | до конца паводка | Комкина С.Г. И.о.Главы администра- ции МО «Гимовское сельское поселе- ние», Абросимов А.А.- специалист ЖКХ |
| 9. | По окончании паводка провести обследование ГТС с составлением акта. | 20.04.2022 | Абросимов А.А.-специа- лист ЖКХ админист- рации поселения, Быкова И.В.- администратор поселения , Романова С.Л.- гл. бухгалтер поселения. |

Глава  администрации МО «Гимовское

сельское поселение»                                                                 Комкина С.Г.

Исполнитель: Абросимов А.А.

тел. 55-4-38